RÉSIDENCE MOERIS Cahier des Charges Technique & Fonctionnel Plateforme de Gestion Hôtelière Multiservice

| Version 1.0 | Statut Draft Final | Date 2025 | Type SaaS / PMS / POS |
| --- | --- | --- | --- |

📋 Document destiné aux équipes de développement, aux parties prenantes et aux investisseurs potentiels. Contient l'architecture technique complète, les spécifications fonctionnelles détaillées et la roadmap produit.

# Table des Matières

| 1. | Contexte et Présentation du Projet | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Objectifs Produit & Vision Stratégique | 4 |
| 3. | Logique Métier Centrale | 5 |
| 4. | Exigences Fonctionnelles — Modules Détaillés | 6 |
| 4.1 | Gestion des Clients (CRM) | 6 |
| 4.2 | Système de Facturation | 8 |
| 4.3 | Gestion des Consommations | 10 |
| 4.4 | Gestion des Chambres & Réservations | 11 |
| 4.5 | Module Restaurant (POS simplifié) | 13 |
| 4.6 | Activités | 14 |
| 4.7 | Événements | 15 |
| 4.8 | Génération de Factures PDF | 16 |
| 4.9 | Dashboard & Analytics | 17 |
| 5. | Architecture Technique | 19 |
| 6. | Modélisation des Données — Schéma Prisma | 22 |
| 7. | Sécurité & Authentification | 30 |
| 8. | UX / UI — Principes & Flux | 31 |
| 9. | Roadmap — Phases de Développement | 33 |
| 10. | Bonus — Potentiel Business & Différenciation | 35 |

1. Contexte & Présentation du Projet Résidence Moeris — Plateforme de Gestion Multiservice

## 1.1 Présentation de l'Établissement

La Résidence Moeris est un établissement hôtelier multifonctionnel proposant un ensemble de services complémentaires destinés à une clientèle variée. Sa singularité réside dans la diversité des offres, allant de l'hébergement traditionnel à des activités de loisir, en passant par la restauration et l'organisation d'événements privés ou professionnels.

| Service | Description |
| --- | --- |
| Hébergement | Chambres de différents types avec réservation à la nuit, à la semaine ou au mois. Gestion des disponibilités en temps réel. |
| Restaurant | Service de restauration sur place sans réservation obligatoire. Menu dynamique avec commandes liées aux factures des clients hébergés ou externes. |
| Activités | Piscine, bateau, sports nautiques, loisirs divers. Tarification par personne avec possibilité de gratuité pour certains profils. |
| Événements | Organisation de soirées thématiques, séminaires, célébrations. Gestion des acomptes, des participants et des paiements échelonnés. |

## 1.2 Problématique Actuelle

L'absence d'un système centralisé engendre plusieurs dysfonctionnements opérationnels majeurs :

- Fragmentation des données clients entre plusieurs outils non connectés

- Impossibilité de consolider les consommations multi-services sur une seule facture

- Perte de revenus due à des consommations non tracées ou mal imputées

- Absence de visibilité analytique sur les performances par service

- Processus de facturation manuel, lent, source d'erreurs et peu professionnel

- Aucun historique client exploitable pour la fidélisation ou la segmentation

## 1.3 Périmètre du Projet

Le projet consiste à développer une plateforme web centralisée (SaaS mono-tenant dans un premier temps, multi-tenant en phase 3) couvrant l'intégralité des opérations de la Résidence Moeris : CRM, facturation, consommations, chambres, restaurant, activités et événements.

2. Objectifs Produit & Vision Stratégique

## 2.1 Objectifs Prioritaires

| Priorité | Objectif |
| --- | --- |
| P1 — Critique | Centraliser toute la gestion opérationnelle en un seul outil accessible depuis n'importe quel navigateur |
| P1 — Critique | Permettre la création et la gestion de factures en moins de 30 secondes pour un client rapide |
| P1 — Critique | Assurer un suivi en temps réel de tous les paiements (payé, partiel, en attente) |
| P2 — Important | Offrir un CRM léger permettant la segmentation et l'historique des clients |
| P2 — Important | Générer automatiquement des factures PDF professionnelles partageables |
| P3 — Souhaitable | Fournir un dashboard analytique avec les métriques de revenus par service |

## 2.2 Vision à Long Terme

La Résidence Moeris est la première instance d'un produit SaaS destiné à être commercialisé auprès d'autres établissements similaires en Afrique subsaharienne et francophone. La plateforme doit donc être conçue avec une architecture extensible, multi-tenant-ready et facilement brandable.

## 2.3 Indicateurs de Succès (KPIs)

| KPI | Valeur Cible |
| --- | --- |
| Temps de création d'une facture simple | < 30 secondes |
| Taux de satisfaction staff (NPS interne) | > 8/10 |
| Réduction des erreurs de facturation | > 80% vs situation actuelle |
| Couverture des consommations tracées | 100% des services |
| Délai d'onboarding nouvel établissement (v3) | < 1 heure |

3. Logique Métier Centrale Le modèle Client → Facture → Consommations

## 3.1 Modèle Conceptuel Fondamental

PRINCIPE CARDINAL : Le système est centré sur le triptyque Client → Facture → Consommations. Une réservation de chambre N'EST PAS un prérequis obligatoire pour créer un client ou une facture. Ce modèle garantit la flexibilité maximale pour tous les profils de clients.

Ce modèle répond à la réalité opérationnelle de l'établissement où la majorité des transactions proviennent de clients de passage, de consommateurs au restaurant ou de participants à des activités ponctuelles qui ne sont pas hébergés.

## 3.2 Typologies de Clients

| Type de Client | Description & Comportement |
| --- | --- |
| Client Hébergé | Possède une réservation active. Sa facture principale est liée au séjour. Il peut cumuler des consommations au restaurant, aux activités et aux événements sur la même facture ou sur des factures séparées. |
| Client Externe (Rapide) | Aucune réservation. Vient au restaurant, à la piscine ou à un événement. Peut être créé en quelques secondes (prénom + téléphone suffisent). Sa facture est générée immédiatement. |
| Client Fidèle | Client récurrent avec un profil complet dans le CRM. Bénéficie d'un historique, d'une segmentation et potentiellement de tarifs préférentiels. |
| Groupe / Entreprise | Entité regroupant plusieurs participants (événements, séminaires). Une facture globale peut être émise au nom du groupe avec un détail par participant. |

## 3.3 Cycle de Vie d'une Facture

| Statut | Description |
| --- | --- |
| OUVERTE | Facture en cours de création. Des consommations peuvent être ajoutées à tout moment. Aucun paiement enregistré. |
| PARTIELLEMENT_PAYÉE | Un acompte a été versé. Le solde restant est visible. Applicable notamment pour les événements. |
| PAYÉE | Montant total réglé. La facture est archivée et un PDF peut être généré. |
| ANNULÉE | Facture annulée. Conservée dans l'historique pour audit. |

## 3.4 Flux Opérationnels Standards

Flux 1 — Client hébergé avec consommations multiples :

- Arrivée du client → Création du profil CRM complet

- Création de la réservation (chambre, dates, tarif)

- Génération automatique d'une facture ouverte liée au séjour

- Au fil du séjour : ajout des consommations (restaurant, piscine, événement)

- Au départ : récapitulatif complet, paiement, génération du PDF

Flux 2 — Client externe rapide :

- Accueil du client → Création rapide (prénom + téléphone en 5 secondes)

- Sélection du service (restaurant, activité, événement)

- Ajout des consommations → Calcul automatique du total

- Paiement → Clôture de la facture → PDF optionnel

4. Exigences Fonctionnelles — Modules Détaillés

## 4.1 Module CRM — Gestion des Clients

### 4.1.1 Création de Client

| Mode | Champs & Comportement |
| --- | --- |
| Mode Rapide | Prénom obligatoire uniquement. Téléphone optionnel. Création en < 5 secondes. Idéal pour le restaurant et les activités. |
| Mode Complet | Prénom, Nom, Email, Téléphone, Date de naissance, Nationalité, Numéro de pièce d'identité, Adresse. Idéal pour les séjours. |
| Import CSV | Import en masse de clients existants. Déduplication automatique sur email + téléphone. |

### 4.1.2 Profil Client

- Informations personnelles complètes avec photo optionnelle

- Statut de segmentation automatique : STANDARD, FREQUENT (3+ visites), VIP (critères personnalisables), PREMIUM

- Historique chronologique de toutes les visites avec montants dépensés

- Total des dépenses cumulées (lifetime value)

- Toutes les factures associées avec leur statut

- Notes internes réservées au staff (non visibles par le client)

- Préférences et remarques (allergies, habitudes, demandes spéciales)

### 4.1.3 Recherche & Filtrage

- Recherche full-text : nom, prénom, téléphone, email, numéro de réservation

- Filtres : segment, statut, dernière visite, montant total dépensé

- Export des résultats en CSV pour mailing ou analyse externe

## 4.2 Module de Facturation

### 4.2.1 Types de Factures

| Type | Caractéristiques |
| --- | --- |
| Facture Simple | Client externe. Consommations ponctuelles. Une session. Clôture rapide. |
| Facture de Séjour | Liée à une réservation. Couvre toute la durée du séjour. Consommations cumulables. |
| Facture d'Événement | Liée à un événement. Supporte les acomptes. Peut couvrir plusieurs participants. |
| Facture de Groupe | Un client principal, plusieurs bénéficiaires. Ventilation possible par personne. |

### 4.2.2 États et Transitions

Une facture est OUVERTE à sa création et passe par les états suivants selon les actions :

- OUVERTE → PARTIELLEMENT_PAYÉE : premier paiement partiel enregistré

- PARTIELLEMENT_PAYÉE → PAYÉE : paiement du solde restant

- OUVERTE ou PARTIELLEMENT_PAYÉE → ANNULÉE : annulation manuelle par admin uniquement

- PAYÉE → PDF_GÉNÉRÉ : export automatique ou à la demande

### 4.2.3 Fonctionnalités de Calcul

- Calcul automatique du sous-total par catégorie de consommation

- Application de remises en pourcentage ou en montant fixe (avec journalisation)

- Gestion des taxes configurable (TVA, taxes touristiques) — activable par établissement

- Calcul du solde restant en temps réel pour les factures partielles

- Historique de tous les paiements avec date, montant et mode de règlement

### 4.2.4 Modes de Paiement

| Mode | Gestion |
| --- | --- |
| Espèces (Cash) | Montant reçu + calcul automatique du rendu monnaie |
| Virement / Mobile Money | Référence de transaction obligatoire + capture optionnelle justificatif |
| Carte Bancaire | Intégration future avec terminal de paiement (Phase 2) |
| Mixte | Combinaison de plusieurs modes sur une seule facture |

## 4.3 Module de Consommations

Le module de consommations est le cœur opérationnel du système. Chaque service consommé par un client est enregistré comme une ligne de consommation attachée à une facture.

### 4.3.1 Catégories de Consommations

| Catégorie | Exemples & Règles Métier |
| --- | --- |
| CHAMBRE | Nuitée, prolongation de séjour, surclassement. Prix calculé automatiquement selon type de chambre × nuits. |
| RESTAURANT | Plats, boissons, menus. Sélection depuis le catalogue produit. Quantité modifiable. |
| ACTIVITE | Piscine (par personne), bateau (par heure/personne), tennis, etc. Gratuité configurable. |
| EVENEMENT | Participation à une soirée, séminaire. Prix fixe ou par personne. Lié à un événement spécifique. |
| DIVERS | Consommation libre avec description et montant manuel. Pour les cas non couverts. |

### 4.3.2 Opérations sur les Consommations

- Ajout dynamique à une facture OUVERTE en temps réel

- Modification de la quantité avec recalcul instantané du total

- Suppression d'une ligne (avec confirmation et journalisation)

- Duplication d'une ligne de consommation

- Application d'une remise spécifique sur une ligne individuelle

## 4.4 Module Chambres & Réservations

### 4.4.1 Catalogue des Chambres

| Attribut | Description |
| --- | --- |
| Nom / Numéro | Identifiant unique de la chambre (ex: Chambre 12, Suite Lac) |
| Type | STANDARD, SUPERIEURE, SUITE, BUNGALOW, etc. (configurable par l'admin) |
| Capacité | Nombre maximum d'occupants adultes + enfants |
| Prix par nuit | Tarif de base configurable. Possibilité de tarifs saisonniers (Phase 2) |
| Équipements | Liste des équipements (AC, WiFi, TV, balcon, vue lac, etc.) |
| Statut | DISPONIBLE, OCCUPÉE, MAINTENANCE, HORS_SERVICE |
| Photos | Upload de photos pour le module de présentation (Phase 2) |

### 4.4.2 Gestion des Réservations

- Vue calendrier globale de toutes les chambres (disponibilités à vue)

- Création de réservation : chambre + client + dates + tarif négocié

- Détection automatique des conflits de dates (double réservation impossible)

- Statuts : CONFIRMÉE, CHECK_IN_EFFECTUÉ, CHECK_OUT_EFFECTUÉ, ANNULÉE

- Enregistrement du check-in et check-out avec horodatage

- Notes internes sur la réservation (demandes spéciales, remarques)

### 4.4.3 Vue de Disponibilité

Un planning visuel de type tableau croisé (chambres × jours) affiche en temps réel les disponibilités sur une période de 30/60/90 jours. Chaque cellule est colorée selon le statut (vert = libre, orange = réservé, rouge = occupé, gris = maintenance).

## 4.5 Module Restaurant (POS Simplifié)

### 4.5.1 Catalogue Produits

- Gestion des catégories : Entrées, Plats, Desserts, Boissons, Menus

- Chaque produit : nom, description courte, prix, photo optionnelle, disponibilité on/off

- Archivage d'un produit (masqué sans suppression pour préserver l'historique)

- Import/export du menu en CSV

### 4.5.2 Interface de Commande (POS)

L'interface POS est optimisée pour une utilisation rapide sur tablette ou écran tactile :

- Grille visuelle des produits organisée par catégorie

- Ajout en un clic avec compteur de quantité

- Panier temps réel avec calcul du total

- Association à un client existant ou nouveau client rapide

- Envoi direct à une facture ouverte existante OU création d'une nouvelle facture

### 4.5.3 Gestion des Tables (Phase 2)

En phase 2, un plan de salle interactif permettra d'associer une commande à une table spécifique, avec gestion des additions groupées.

## 4.6 Module Activités

| Attribut | Description |
| --- | --- |
| Nom de l'activité | Ex: Piscine, Sortie bateau, Kayak, Tennis, Spa |
| Prix par unité | Par personne, par heure ou par session |
| Gratuité | Flag 'gratuit' activable pour certains profils (enfants, VIP, séjour premium) |
| Capacité max | Nombre maximum de participants simultanés |
| Disponibilité | Horaires et jours de disponibilité |

- Ajout d'une activité à une facture : sélection + nombre de personnes + calcul auto

- Historique des utilisations par activité (analytics)

- Option de pack : combinaison de plusieurs activités à tarif réduit

## 4.7 Module Événements

### 4.7.1 Création d'un Événement

| Champ | Description |
| --- | --- |
| Titre | Nom de l'événement (ex: Soirée Nouvel An, Séminaire ABC Corp) |
| Date et heure | Début et fin de l'événement |
| Type | SOIREE, SEMINAIRE, MARIAGE, ANNIVERSAIRE, AUTRE |
| Capacité | Nombre maximum de participants |
| Prix par participant | Tarif unitaire ou forfait global |
| Acompte requis | Pourcentage ou montant fixe de l'acompte à la réservation |
| Description | Détails sur le programme, les inclusions |

### 4.7.2 Gestion des Participants

- Liste des participants avec statut : INSCRIT, PRÉSENT, ABSENT

- Suivi individuel des paiements (acompte versé / solde restant)

- Envoi de confirmations par SMS ou WhatsApp (Phase 2)

- Export de la liste des participants en PDF ou Excel

### 4.7.3 Gestion Financière des Événements

- Tableau de bord financier par événement : montant total attendu, acomptes reçus, soldes en attente

- Facturation individuelle ou collective

## 4.8 Génération de Factures PDF

### 4.8.1 Contenu du PDF

| Section | Contenu |
| --- | --- |
| En-tête | Logo Résidence Moeris, nom de l'établissement, adresse, téléphone, email, numéro SIRET/registre |
| Informations Client | Nom complet, contact, éventuelle référence de réservation |
| Tableau des Consommations | Catégorie, description, quantité, prix unitaire, sous-total |
| Totaux | Sous-total HT, remises, taxes (si configurées), TOTAL TTC |
| Paiements | Historique des versements avec dates et modes |
| Solde | Montant restant à payer (si facture partielle) ou mention SOLDÉE |
| Pied de page | Mentions légales, coordonnées bancaires, QR code (Phase 2) |

### 4.8.2 Distribution

- Téléchargement direct depuis l'interface (bouton 'Télécharger PDF')

- Partage par lien URL sécurisé et temporaire

- Envoi par email directement depuis la plateforme (Phase 2)

- Envoi par WhatsApp avec intégration API (Phase 2)

## 4.9 Dashboard & Analytics

### 4.9.1 Vue Opérationnelle (Temps Réel)

- Nombre de chambres occupées / disponibles aujourd'hui

- Factures ouvertes en attente de paiement

- Revenu du jour en cours

- Clients présents dans l'établissement

- Activités et événements planifiés aujourd'hui

### 4.9.2 Analytics de Revenus

- Revenu total par jour / semaine / mois / année (graphique en barres)

- Répartition du revenu par service (camembert : hébergement, restaurant, activités, événements)

- Comparaison mois N vs mois N-1

- Top 10 des clients par chiffre d'affaires généré

- Taux d'occupation des chambres sur une période sélectionnée

### 4.9.3 Analytics Opérationnelles

- Produit restaurant le plus commandé

- Activité la plus populaire

- Événement le plus lucratif

- Taux de factures impayées (aging report)

5. Architecture Technique Stack Moderne — Next.js, Prisma, PostgreSQL, Neon

## 5.1 Vue d'Ensemble de l'Architecture

Architecture choisie : Fullstack Next.js (App Router) avec API Routes, base de données PostgreSQL hébergée sur Neon.tech (serverless), ORM Prisma. Architecture monolithique modulaire dans un premier temps, évoluant vers des microservices en Phase 3.

| Couche | Technologies & Justification |
| --- | --- |
| Frontend | Next.js 15 (App Router) — SSR/SSG hybride, optimisation SEO, Tailwind CSS 3, Shadcn/UI components, Zustand (state management) |
| Backend | Next.js API Routes (Route Handlers) — intégrées au frontend pour le MVP, tRPC en Phase 2 pour type-safety bout en bout |
| Base de données | PostgreSQL 16 sur Neon.tech (serverless, auto-scaling, connexion pooling inclus) |
| ORM | Prisma 5 — migrations auto, type-safety, Prisma Client pour toutes les requêtes |
| Auth | NextAuth.js v5 (Auth.js) — sessions JWT, gestion des rôles admin/staff |
| PDF | Puppeteer (server-side) ou React-PDF (@react-pdf/renderer) pour la génération côté serveur |
| Storage | Vercel Blob ou Cloudinary pour les uploads (logos, photos chambres) |
| Déploiement | Vercel (frontend + API), Neon (DB), séparation possible en Phase 3 |

## 5.2 Structure du Projet Next.js

residencemoeris/ ├── app/ │ ├── (auth)/ │ │ ├── login/page.tsx │ │ └── layout.tsx │ ├── (dashboard)/ │ │ ├── layout.tsx # Layout principal avec sidebar │ │ ├── page.tsx # Dashboard principal │ │ ├── clients/ │ │ │ ├── page.tsx # Liste des clients │ │ │ ├── [id]/page.tsx # Profil client │ │ │ └── nouveau/page.tsx # Création client │ │ ├── factures/ │ │ │ ├── page.tsx # Liste des factures │ │ │ ├── [id]/page.tsx # Détail facture │ │ │ └── nouvelle/page.tsx # Création facture │ │ ├── chambres/ │ │ │ ├── page.tsx # Planning chambres │ │ │ └── [id]/page.tsx # Détail chambre │ │ ├── restaurant/ │ │ │ ├── pos/page.tsx # Interface POS │ │ │ └── menu/page.tsx # Gestion du menu │ │ ├── activites/page.tsx │ │ ├── evenements/ │ │ │ ├── page.tsx │ │ │ └── [id]/page.tsx │ │ └── analytics/page.tsx │ └── api/ │ ├── clients/route.ts │ ├── factures/route.ts │ ├── consommations/route.ts │ ├── chambres/route.ts │ ├── reservations/route.ts │ ├── produits/route.ts │ ├── activites/route.ts │ ├── evenements/route.ts │ └── pdf/[factureId]/route.ts ├── components/ │ ├── ui/ # Composants Shadcn/UI │ ├── clients/ │ ├── factures/ │ ├── pos/ │ └── dashboard/ ├── lib/ │ ├── prisma.ts # Client Prisma singleton │ ├── auth.ts # Configuration Auth.js │ └── utils.ts ├── prisma/ │ ├── schema.prisma │ └── migrations/ └── public/

## 5.3 Pattern Architectural des API Routes

Toutes les API Routes suivent le pattern Repository + Service pour maintenir une séparation claire des responsabilités :

// Exemple : app/api/factures/route.ts import { prisma } from '@/lib/prisma' import { getServerSession } from 'next-auth' // GET /api/factures - Liste avec filtres export async function GET(request: Request) { const session = await getServerSession() if (!session) return Response.json({ error: 'Unauthorized' }, { status: 401 }) const { searchParams } = new URL(request.url) const statut = searchParams.get('statut') const clientId = searchParams.get('clientId') const factures = await prisma.facture.findMany({ where: { ...(statut && { statut }), ...(clientId && { clientId }), }, include: { client: true, consommations: true, paiements: true, }, orderBy: { createdAt: 'desc' }, }) return Response.json(factures) } // POST /api/factures - Création export async function POST(request: Request) { const body = await request.json() const facture = await prisma.facture.create({ data: { clientId: body.clientId, statut: 'OUVERTE', notes: body.notes, }, include: { client: true } }) return Response.json(facture, { status: 201 }) }

## 5.4 Flux de Données — Création d'une Consommation

// Flux complet : ajout d'une consommation au restaurant sur une facture ouverte // 1. Frontend : composant POS envoie la requête const ajouterConsommation = async (factureId, produitId, quantite) => { const response = await fetch('/api/consommations', { method: 'POST', headers: { 'Content-Type': 'application/json' }, body: JSON.stringify({ factureId, categorie: 'RESTAURANT', produitId, quantite, prixUnitaire: produit.prix, description: produit.nom, }) }) // 2. Le total de la facture est recalculé côté serveur return response.json() } // 3. API Route : création + recalcul du total facture // app/api/consommations/route.ts const consommation = await prisma.consommation.create({ data: {...} }) // Recalcul du montant total de la facture const total = await prisma.consommation.aggregate({ where: { factureId, supprimee: false }, _sum: { sousTotal: true } }) await prisma.facture.update({ where: { id: factureId }, data: { montantTotal: total._sum.sousTotal ¦¦ 0 } })

6. Modélisation des Données Schéma Prisma Complet — PostgreSQL

## 6.1 Diagramme Relationnel (Simplifié)

Entités principales et leurs relations : User (1) ← (n) Rôles ¦ Client (1) → (n) Factures ¦ Facture (1) → (n) Consommations ¦ Facture (1) → (n) Paiements ¦ Reservation (1) → (1) Facture ¦ Chambre (1) → (n) Reservations ¦ Evenement (1) → (n) Participants ¦ Produit (1) → (n) Consommations ¦ Activite (1) → (n) Consommations

## 6.2 Schéma Prisma Complet

// prisma/schema.prisma // Résidence Moeris — Schéma complet v1.0 generator client { provider = "prisma-client-js" } datasource db { provider = "postgresql" url = env("DATABASE_URL") directUrl = env("DIRECT_URL") } // ============================================ // AUTHENTIFICATION & UTILISATEURS // ============================================ model User { id String @id @default(cuid()) email String @unique password String // Hashé avec bcrypt nom String prenom String role Role @default(STAFF) actif Boolean @default(true) createdAt DateTime @default(now()) updatedAt DateTime @updatedAt @@map("users") } enum Role { ADMIN STAFF MANAGER } // ============================================ // CLIENTS (CRM) // ============================================ model Client { id String @id @default(cuid()) prenom String nom String? email String? @unique telephone String? dateNaissance DateTime? nationalite String? numeroPiece String? adresse String? notes String? // Notes internes staff segment SegmentClient @default(STANDARD) actif Boolean @default(true) createdAt DateTime @default(now()) updatedAt DateTime @updatedAt // Relations factures Facture[] reservations Reservation[] @@map("clients") } enum SegmentClient { STANDARD FREQUENT VIP PREMIUM } // ============================================ // CHAMBRES // ============================================ model Chambre { id String @id @default(cuid()) numero String @unique nom String? type TypeChambre capacite Int prixNuit Decimal @db.Decimal(10, 2) description String? equipements String[] // ["AC", "WiFi", "TV", "Balcon"] statut StatutChambre @default(DISPONIBLE) etage Int? createdAt DateTime @default(now()) updatedAt DateTime @updatedAt // Relations reservations Reservation[] @@map("chambres") } enum TypeChambre { STANDARD SUPERIEURE SUITE BUNGALOW VILLA DUPLEX } enum StatutChambre { DISPONIBLE OCCUPEE MAINTENANCE HORS_SERVICE } // ============================================ // RÉSERVATIONS // ============================================ model Reservation { id String @id @default(cuid()) clientId String chambreId String dateArrivee DateTime dateDepart DateTime nombreNuits Int prixNegicie Decimal? @db.Decimal(10, 2) nombreAdultes Int @default(1) nombreEnfants Int @default(0) statut StatutReservation @default(CONFIRMEE) notes String? checkInAt DateTime? checkOutAt DateTime? createdAt DateTime @default(now()) updatedAt DateTime @updatedAt // Relations client Client @relation(fields: [clientId], references: [id]) chambre Chambre @relation(fields: [chambreId], references: [id]) factures Facture[] @@map("reservations") } enum StatutReservation { CONFIRMEE CHECK_IN_EFFECTUE CHECK_OUT_EFFECTUE ANNULEE NO_SHOW } // ============================================ // FACTURES // ============================================ model Facture { id String @id @default(cuid()) numero String @unique // Ex: FAC-2025-0001 clientId String reservationId String? evenementId String? statut StatutFacture @default(OUVERTE) montantTotal Decimal @db.Decimal(10, 2) @default(0) montantPaye Decimal @db.Decimal(10, 2) @default(0) remiseGlobale Decimal? @db.Decimal(10, 2) // Remise en montant remisePourcent Decimal? @db.Decimal(5, 2) // Remise en % notes String? createdAt DateTime @default(now()) updatedAt DateTime @updatedAt clotureeAt DateTime? // Relations client Client @relation(fields: [clientId], references: [id]) reservation Reservation? @relation(fields: [reservationId], references: [id]) evenement Evenement? @relation(fields: [evenementId], references: [id]) consommations Consommation[] paiements Paiement[] @@map("factures") } enum StatutFacture { OUVERTE PARTIELLEMENT_PAYEE PAYEE ANNULEE } // ============================================ // CONSOMMATIONS // ============================================ model Consommation { id String @id @default(cuid()) factureId String categorie CategorieConsommation description String quantite Decimal @db.Decimal(10, 2) @default(1) prixUnitaire Decimal @db.Decimal(10, 2) sousTotal Decimal @db.Decimal(10, 2) remise Decimal? @db.Decimal(10, 2) produitId String? // Lien optionnel au catalogue restaurant activiteId String? supprimee Boolean @default(false) supprimeeAt DateTime? createdAt DateTime @default(now()) updatedAt DateTime @updatedAt // Relations facture Facture @relation(fields: [factureId], references: [id]) produit Produit? @relation(fields: [produitId], references: [id]) activite Activite? @relation(fields: [activiteId], references: [id]) @@map("consommations") } enum CategorieConsommation { CHAMBRE RESTAURANT ACTIVITE EVENEMENT DIVERS } // ============================================ // PAIEMENTS // ============================================ model Paiement { id String @id @default(cuid()) factureId String montant Decimal @db.Decimal(10, 2) modePaiement ModePaiement reference String? // Référence virement / mobile money note String? encaisseePar String? // userId du staff createdAt DateTime @default(now()) // Relations facture Facture @relation(fields: [factureId], references: [id]) @@map("paiements") } enum ModePaiement { ESPECES VIREMENT MOBILE_MONEY CARTE_BANCAIRE CHEQUE AUTRE } // ============================================ // PRODUITS (RESTAURANT) // ============================================ model Produit { id String @id @default(cuid()) nom String description String? prix Decimal @db.Decimal(10, 2) categorie String // "Entrée", "Plat", "Dessert", "Boisson" disponible Boolean @default(true) archive Boolean @default(false) imageUrl String? createdAt DateTime @default(now()) updatedAt DateTime @updatedAt // Relations consommations Consommation[] @@map("produits") } // ============================================ // ACTIVITÉS // ============================================ model Activite { id String @id @default(cuid()) nom String description String? prix Decimal @db.Decimal(10, 2) prixParUnite String @default("personne") // "personne", "heure", "session" gratuit Boolean @default(false) capaciteMax Int? disponible Boolean @default(true) createdAt DateTime @default(now()) updatedAt DateTime @updatedAt // Relations consommations Consommation[] @@map("activites") } // ============================================ // ÉVÉNEMENTS // ============================================ model Evenement { id String @id @default(cuid()) titre String type TypeEvenement description String? dateDebut DateTime dateFin DateTime capaciteMax Int? prixParParticipant Decimal? @db.Decimal(10, 2) prixForfait Decimal? @db.Decimal(10, 2) acompteRequis Decimal? @db.Decimal(10, 2) statut StatutEvenement @default(A_VENIR) createdAt DateTime @default(now()) updatedAt DateTime @updatedAt // Relations participants ParticipantEvenement[] factures Facture[] @@map("evenements") } enum TypeEvenement { SOIREE SEMINAIRE MARIAGE ANNIVERSAIRE CONFERENCE AUTRE } enum StatutEvenement { A_VENIR EN_COURS TERMINE ANNULE } model ParticipantEvenement { id String @id @default(cuid()) evenementId String nom String prenom String contact String? statut StatutParticipant @default(INSCRIT) acomptePaye Decimal? @db.Decimal(10, 2) soldeRestant Decimal? @db.Decimal(10, 2) createdAt DateTime @default(now()) // Relations evenement Evenement @relation(fields: [evenementId], references: [id]) @@map("participants_evenement") } enum StatutParticipant { INSCRIT PRESENT ABSENT ANNULE }

## 6.3 Index de Performance Recommandés

// À ajouter dans schema.prisma pour optimiser les requêtes fréquentes model Facture { // ... champs existants ... @@index([clientId]) @@index([statut]) @@index([createdAt]) } model Consommation { // ... champs existants ... @@index([factureId]) @@index([categorie]) } model Reservation { // ... champs existants ... @@index([chambreId]) @@index([dateArrivee, dateDepart]) @@index([statut]) } model Client { // ... champs existants ... @@index([email]) @@index([telephone]) @@index([segment]) }

7. Sécurité & Authentification

## 7.1 Stratégie d'Authentification

L'authentification est gérée par Auth.js v5 (anciennement NextAuth.js) avec une stratégie Credentials (email + mot de passe) et des sessions JWT stockées en cookies httpOnly sécurisés.

| Composant | Implémentation |
| --- | --- |
| Hachage des mots de passe | bcrypt avec salt de coût 12 minimum |
| Sessions | JWT (RS256) avec expiration 8h, renouvellement automatique |
| Cookies | httpOnly + Secure + SameSite=Strict |
| Protection CSRF | Intégrée via Auth.js (tokens CSRF) |
| Rate Limiting | Middleware Vercel ou upstash/ratelimit (max 10 tentatives / 5 min / IP) |

## 7.2 Gestion des Rôles (RBAC)

| Rôle | Permissions |
| --- | --- |
| ADMIN | Accès complet : création/modification/suppression de tout, analytics avancées, gestion des utilisateurs, configuration système, annulation de factures |
| MANAGER | Accès complet sauf gestion des utilisateurs et configuration système. Peut voir toutes les analytics. |
| STAFF | Création de clients/factures/consommations. Lecture seule sur analytics. Ne peut pas annuler une facture ni supprimer un client. |

## 7.3 Sécurité des Données

- Toutes les communications en HTTPS (TLS 1.3 minimum via Vercel)

- Variables d'environnement pour tous les secrets (DATABASE_URL, NEXTAUTH_SECRET, etc.)

- Validation des entrées côté serveur avec Zod sur toutes les API Routes

- Protection contre les injections SQL : Prisma utilise des requêtes paramétrées exclusivement

- Journalisation des actions sensibles (annulation facture, suppression client, modification de prix)

- Sauvegarde automatique quotidienne de la base de données Neon

// Middleware de protection des routes — middleware.ts import { withAuth } from 'next-auth/middleware' export default withAuth({ callbacks: { authorized({ req, token }) { // Protège tout le dashboard if (req.nextUrl.pathname.startsWith('/dashboard')) { return !!token } // Protège les API routes if (req.nextUrl.pathname.startsWith('/api/')) { return !!token } return true }, }, }) export const config = { matcher: ['/dashboard/:path*', '/api/:path*'] }

8. UX / UI — Principes & Flux Interface Rapide, Intuitive, Opérationnelle

## 8.1 Principes de Design

| Principe | Application Concrète |
| --- | --- |
| Rapidité avant tout | Toute action critique (créer client, ajouter consommation, encaisser) doit être réalisable en < 3 clics |
| Densité d'information | Les listes affichent toutes les informations utiles sans pagination excessive (infinite scroll) |
| Feedback immédiat | Chaque action déclenche un retour visuel (toast, spinner, couleur de statut) |
| Mobile-first | Interface utilisable sur tablette (10") pour le staff en mobilité |
| Accessibilité | Contrastes suffisants, zones de clic > 44px, navigation clavier |

## 8.2 Layout Principal — Navigation

L'interface suit un layout de type Dashboard avec une sidebar latérale persistante et un contenu principal scrollable :

- Sidebar gauche (280px) : logo, navigation principale, avatar utilisateur, déconnexion

- Zone principale : en-tête contextuel + contenu de la page

- Sur mobile / tablette : sidebar collapsible avec icônes uniquement

## 8.3 Flux Critique — Création Facture Rapide

Parcours optimisé pour le cas le plus fréquent (client restaurant / activité) :

- Clic sur '+ Nouvelle Facture' dans le header (accessible de partout)

- Modal : champ unique 'Rechercher ou créer un client' (typeahead)

- Si nouveau client : formulaire inline prénom + téléphone (2 champs, 1 clic)

- Sélection du service : grille visuelle [Restaurant] [Piscine] [Activité] [Événement]

- Interface POS (Restaurant) OU sélection directe (Activité/Événement)

- Récapitulatif + Bouton 'Encaisser' → sélection mode de paiement → Facture PAYÉE

- Proposition de télécharger le PDF ou envoyer par WhatsApp

Durée cible de ce flux : moins de 45 secondes pour un client restaurant standard.

## 8.4 Palette de Couleurs & Design System

| Élément | Valeur / Description |
| --- | --- |
| Couleur primaire | #b88d0e |
| Couleur accent | #B88D0E |
| Couleur succès | #059669 (Vert — facture payée, disponible) |
| Couleur alerte | #D97706 (Orange — partiel, en attente) |
| Couleur danger | #DC2626 (Rouge — impayé, annulé, erreur) |
| Fond | #F7F3E9 |
| Police | Playfair Display (Variable Font) — lisibilité maximale |

## 8.5 Composants Clés

- FactureCard : résumé facture avec statut coloré, montant, client, actions rapides

- ClientSearchInput : typeahead avec création inline, recherche fuzzy par nom/téléphone

- POSGrid : grille de produits avec compteurs de quantité, total en temps réel

- PlanningChambre : vue tableau croisé chambres × jours avec codes couleurs

- StatCard : carte métrique pour le dashboard (valeur, variation %, icône)

- PaymentModal : modal d'encaissement multi-modes avec calcul rendu monnaie

9. Roadmap — Phases de Développement MVP → Produit Complet → SaaS

## Phase 1 — MVP (Semaines 1 à 8)

Objectif : Mettre en production un système fonctionnel couvrant les besoins opérationnels essentiels quotidiens. L'équipe peut commencer à l'utiliser dès la fin de la Phase 1.

| Sprint | Livrables |
| --- | --- |
| Sprint 1 (S1-S2) | Setup projet Next.js + Prisma + Neon. Authentification admin/staff. Structure de base de données complète. Migrations initiales. |
| Sprint 2 (S3-S4) | Module CRM complet (création rapide + complète, profil, liste, recherche). Module Chambres (CRUD, disponibilités). Module Réservations. |
| Sprint 3 (S5-S6) | Système de facturation complet (création, consommations, paiements, statuts). Génération PDF basique. Module Restaurant (catalogue + interface POS). |
| Sprint 4 (S7-S8) | Module Activités. Module Événements (avec acomptes). Dashboard opérationnel de base. Tests utilisateurs internes. Déploiement Vercel. |

## Phase 2 — Version Améliorée (Semaines 9 à 16)

Objectif : Enrichir le produit avec des fonctionnalités de productivité, d'automatisation et d'analyse. Préparer la scalabilité.

| Fonctionnalité | Description |
| --- | --- |
| Analytics avancées | Graphiques interactifs (Recharts), rapports exportables en PDF/Excel, comparaisons périodiques |
| Envoi par email/WhatsApp | Intégration Resend (email) + WhatsApp Business API pour envoi des factures PDF |
| Plan de salle restaurant | Interface de gestion des tables avec association commande → table |
| Tarifs saisonniers | Configuration de tarifs par période pour les chambres |
| Gestion des remises | Codes promo, remises VIP automatiques, remises événementielles |
| Application mobile PWA | Version Progressive Web App optimisée pour les smartphones du staff |
| Intégration paiement CB | Connexion à un terminal de paiement ou passerelle en ligne (Stripe ou CinetPay) |
| Notifications temps réel | Alertes push : nouvelle réservation, facture impayée J+3, check-in imminent |

10. Bonus — Potentiel Business & Différenciation Afrique Francophone & Au-delà

## 10.1 Potentiel Business en Afrique

L'Afrique subsaharienne francophone représente un marché sous-équipé en logiciels de gestion hôtelière adaptés au contexte local. Les solutions internationales (Opera, Protel) sont inaccessibles financièrement et culturellement inadaptées aux petites et moyennes structures.

| Facteur de Marché | Opportunité |
| --- | --- |
| Fragmentation du marché | 80%+ des établissements hôteliers en Afrique subsaharienne gèrent encore sur papier ou tableur Excel |
| Mobile Money dominant | Intégration native Orange Money, Wave, MTN Mobile Money — avantage concurrentiel majeur vs solutions occidentales |
| Langue française | Solution native en français = avantage immédiat sur les marchés UEMOA, CEDEAO, Maghreb |
| Prix accessible | Tarification en XOF/FCFA avec plans adaptés au pouvoir d'achat local |
| Connectivité variable | Architecture PWA avec mode hors-ligne partiel pour les zones à faible débit |

| Événements avec acomptes | Module souvent absent des PMS classiques, critique pour les établissements organisant des événements. |
| --- | --- |